

Plan de Gestión Recursos del Proyecto

Versión 1.0

Renovación Tecnológica

| Nombre del Proyecto | Renovación Tecnológica |
| --- | --- |
| Preparado Por | Adam Catril - Cristian Ojeda |
| Fecha | 05/11 |

| Versión | Fecha | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  |
|  | 05/11 |  |

**Plan de Gestión de Recursos**

| **NOMBRE DEL PROYECTO** | | | **Renovación Tecnológicas** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREPARADO POR** | | | **Adam Catril - Cristian Ojeda** | | | |
| **DIRECTOR DEL PROYECTO** | | | **Benjamín Castillo** | | | |
| **FECHA** | | | **05/11** | | | |
| **Entregable** | **Actividad** | **Recurso** | **Cantidad** | **% Asignación** | **Desde** | **Hasta** |
| **Infraestructura** | **Implementación / Instalación** | **Personal**  Analista de Requerimientos  Analista de Sistemas  Arquitecto de Sistemas  Ingeniero de Sistemas  Ingeniero de Seguridad  Tecnico en Redes  Tecnico en Sistemas  Ingeniero DevOps  Testers  Adminstradores de la Infraestructura  **Material**  Sillas  Escritorios  ASUS VivoBook 15  Servidor Dell PowerEdge  Switch  Router  Racks  UPS  Cableado  Aire Acondicionado  Sistema de Ventilación  Instalacion Aires  Instalacion Ventilación | 2  2  2  3  3  3  3  2  6  3  —------------  12  12  12  10  4  4  10  5  10  6  2  1  1 | **100%** | **sep 2022** | **sep 2023** |
| **Web** | **Desarrollo** | **Personal**  Analista de Requerimientos  Ingeniero de Seguridad  Programadores  Adminstradores de la Infraestructura  Arquitecto de Sistemas  Ingeniero de Seguridad  Testers  Ingeniero de Sistemas  Ingeniero de Sistemas  Administradores de la Infraestructura  **Material**  Sillas  Escritorios  ASUS VivoBook 15 | 1  2  10  2  2  3  10  3  2  2  3  3  3 | **100%** | **sep 2023** | **ene 2025** |
| **App Móvil** | **Desarrollo** | **Personal**  Analista de Requerimientos  Ingeniero de Seguridad  Administradores de la Infraestructura  Arquitecto de Sistemas  Programadores  Ingeniero de Seguridad  Testers  Ingeniero de Sistemas  Ingeniero de Sistemas  Administradores de la Infraestructura  **Material**  Sillas  Escritorios  ASUS VivoBook 15 | 1  2    2  3    12  3  6  3  2  2  3  3  3 | **100%** | **ene 2025** | **abr 2026** |
| **ChatBot** | **Desarrollo / Implementación** | **Personal**  Empresa Externa Consultas  Analista de Requerimientos  Empresa Consultoria Arquitectura  Programadores  Experto en IA  Testers  Ingeniero de Sistemas  **Material**  Sillas  Escritorios  ASUS VivoBook 15 | 1  2  1  15  8  10  1  10  10  10 | **100%** | **abr 2026** | **jun 2027** |

**PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RRHH**

| ¿Cuál es el objetivo de este documento?  El propósito de este documento es proporcionar un plan para la gestión de recursos del proyecto de renovación tecnológica de Farmacia Simple SPA. El documento identifica los recursos necesarios para completar el proyecto, así como la asignación de recursos a las actividades del proyecto.  Este documento es importante porque ayuda a garantizar que el proyecto tenga los recursos necesarios para completarse dentro del presupuesto y el cronograma establecidos. El documento también ayuda a evitar la escasez de recursos, que puede retrasar o incluso detener el proyecto. |
| --- |

**INTRODUCCIÓN**

| El presente informe busca informar sobre la gestión de las características de los entregables y los principales responsables de cada etapa del proyecto, junto con los roles y sus responsabilidades en el proyecto “renovación tecnológica”. |
| --- |

**ROLES Y RESPONSABILIDADES**

| **ROL** | **RESPONSABILIDADES** |
| --- | --- |
| **Comité de Control de la Configuración** | Control de Cambios, Gestión de Versiones |
| **Patrocinador del Proyecto** | Proporcionar recursos, Tomar decisiones importantes |
| **Director del Proyecto** | Planificación del Proyecto, Gestión del Equipo, Comunicación, Gestión de Recursos, Gestión de Riesgos, Control del Proyecto, Cierre del Proyecto |
| **Testers** | Pruebas de Funcionalidad, Usabilidad, Rendimiento, Seguridad y de Compatibilidad |
| **Arquitecto de Sistemas** | Diseño del Sistema |
| **Ingenieros programadores** | Desarrollo de Software, Optimización de Rendimiento |
| **Administrador de la Arquitectura** | Administradores de la funcionalidad de la infraestructura. |
| **Ingenieros en Seguridad** | Especialista en brindar seguridad a los entregables. |
| **Tecnico en Redes** | Profesional encargado de la instalación del cableado de la infraestructura |
| **Experto en IA** | Profesional experto en Inteligencia Artificial, Machine Learning que estará entrenado a nuestro Chatbot |

**APROBACIÓN**

| **Nombre / Cargo** | **Fecha** | **Firma** |
| --- | --- | --- |
| Gerente General Mariela García | 21-08-2023 |  |
| Gerente Comercial Gabriel Monroy | 21-08-2023 |  |
| Gerente de Sucursales Leslie Mendoza | 21-08-2023 |  |