**Estructura de desglose**

**del trabajo (EDT)**

***ByteMart***

***Fecha: 20/10/2024***

TABLA DE CONTENIDO

[**Aprobaciones 3**](#_heading=h.30j0zll)

[**Vista jerárquica ByteMart 4**](#_heading=h.9o80rok20ezu)

# 

**Información del proyecto**

| Empresa / Organización | - |
| --- | --- |
| Proyecto | ByteMart |
| Fecha de preparación | 2024 |
| Cliente | Duoc UC |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Gerente de proyecto | Julio Tapia |

# Aprobaciones

| **Aprobador** | **Fecha** | **Firma** |
| --- | --- | --- |
| Julio Tapia | 20/10/2024 |  |

# Vista jerárquica ByteMart

| 1. Planificación  1.1 Organización del equipo.  1.2 Requerimientos generales del proyecto.  1.3 Definición APT.  2. Análisis y diseño.  2.1 Acta de Constitución de Proyecto.  2.2 Requerimientos Funcionales.  2.3 Requerimientos No Funcionales.  2.4 Propuesta ERS.  3. Desarrollo  3.1 Desarrollo WEB.  3.2 Diseño Base de Datos.  3.3 Desarrollo APP de Escritorio.  3.4 Desarrollo e Integración de APIs.  3.5 Códigos de Automatización.  4. QA.  4.1 Pruebas de Funcionalidad.  4.2 Pruebas de Rendimiento.  4.3 Pruebas de Seguridad.  5. Cierre.  5.1 Cierre de Proyecto.  5.2 Marcha Blanca. |
| --- |

# 